密    级：内部公开

文档编号：xx_PI_PROC_CPJCGC

版 本 号：V1.0

产品集成过程

xx有限公司

| 编制：xx | 生效日期：2008年 9月 28日 |
| --- | --- |
| 审核：xx | 批准：xx |

---------------------------------------------------------------------

xxx有限公司对本文件资料享受著作权及其它专属权利，未经书面许可，不得将该等文件资料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或进行修改后使用。

- 文件更改摘要：

| 日期 | 版本号 | 修订说明 | 修订人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008-08-11 | V0.1 | 初稿 |  |  |  |
| 2008-09-28 | V1.0 | 正式版 |  |  |  |

目录

1.	目的	3

2.	角色与职责	3

3.	入口准则	3

4.	输入	3

5.	主要步骤	3

5.1.	产品集成策划	3

5.2.	建立集成环境	3

5.3.	实施产品集成	4

6.	输出	4

7.	出口准则	4

8.	引用文档	4

9.	使用模板	4

# 目的

通过规范产品集成策略的建立、集成环境的搭建以及产品的组装与确认过程，确保将产品组件集成为可供使用的产品，最终确保产品交付。

# 角色与职责

| 角色 | 职责 |
| --- | --- |
| 项目经理 | 组织： - 实施产品集成策划，评审产品集成计划 - 组织建立产品集成环境 |
| QA | 对产品集成进行检查 |
| CM | 对产品集成配置管理 |
| 开发工程师 | 依据产品集成计划实施产品集成 |

# 入口准则

- 产品设计完成

# 输入

- 《概要设计说明书》/《详细设计说明书》

# 主要步骤

## 产品集成策划

在系统的设计完成之后，由项目经理组织策划该系统的集成策略，形成《产品集成计划》，产品集成策略包括以下内容：

- 产品集成策略和选择该策略的理由，例如是采用每日构建的方法，或阶段构建的方法，或是在产品完成时一次性构建；

- 产品集成环境要求，例如使用的工具、数据、编译机的软硬件环境要求等。

项目经理应指定人员采用“个人复查”的方式完成《产品集成计划》的评审，经项目经理审批后纳入配置库受控管理。“个人复查”的具体过程详见《评审规程》的详细规定。

在项目开发过程中，《产品集成计划》应跟随系统设计的变更进行适当的更新，确保产品集成计划的适用性。

## 建立集成环境

开发工程师依据《产品集成计划》要求建立集成环境。

## 实施产品集成

当产品组件满足集成条件时，且集成环境搭建完成后，由开发工程师负责实施产品的集成工作。产品组件需满足的集成条件如下：

- 需要被集成的产品组件均已开发完成；

- 需被集成的产品组件均已通过了代码走查和单元测试，并由CM工程师从开发库放置于受控库；

开发工程师从受控库中获取产品组件，依据《产品集成计划》构建产品，产品集成时要使用《产品集成检查列表》，对待集成的对象进行检查。在产品组装过程中，若出现异常问题，和开发人员直接沟通解决，确保产品集成顺利完成。

一般来说集成对象来自编码基线，每个单元经过测试以后就纳入受控库里面的编码区进行受控，所以单元模块全部经过单元测试以后就形成编码基线，集成对象从编码基线中取得，然后拿出来到开发库中进行bulid形成安装包或者编译好的可执行文件。

# 输出

- 《产品集成计划》

- 集成的产品包

# 出口准则

- 输出集成产品

# 引用文档

- 《评审过程》

# 使用模板

- 《产品集成计划》

- 《产品集成检查列表》